Sz. P. Waldemar Stępak

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: interpelacji w sprawie wymiany pokrywy wraz z obręczą studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w jezdni ulicy Mickiewicza (droga powiatowa Nr P1110R) na wysokości działki o nr ew. 422 graniczącej bezpośrednio z pasem drogowym ww. drogi

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie wymiany pokrywy wraz z obręczą studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w jezdni ulicy Mickiewicza (droga powiatowa Nr P1110R) na wysokości działki o nr ew. 422 graniczącej bezpośrednio
z pasem drogowym ww. drogi, informuję, że w dniu 16.03.2021 roku w obecności Generalnego Wykonawcy zadania, tj. Konsorcjum Firm PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik oraz PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz został przeprowadzony przegląd gwarancyjny robót objętych umową Nr BZP-I.272.82.2019 z dnia 12.12.2019 r. na wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ulicy Mickiewicza”.

Po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego robót wykonanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego Komisja stwierdziła występowanie kilku wad przedmiotu zamówienia, w tym widoczne zaniżenie studzienki kanalizacji w km 0+675 (na wysokości działki o nr ew. 422) oraz jej brak stabilności podczas przejazdu pojazdów powodujący hałas.

Wobec powyższego Generalny Wykonawca zadania został zobowiązany w ramach gwarancji do usunięcia wad wyszczególnionych w protokole z przeglądu gwarancyjnego, w tym naprawy studzienki kanalizacji w km 0+675 (na wysokości działki o nr ew. 422). Ostateczny termin usunięcia wad to 28.05.2021 r., który spowodowany jest koniecznością wykonania robót bitumicznych we właściwych warunkach atmosferycznych.

 Z poważaniem

 Prezydent Miasta

 Dariusz Bożek