

.

Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016

Znak sprawy: BZP-I.271.7.2022 Tarnobrzeg, dnia 21 kwietnia 2022r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ ZE ZMIANĄ SWZ**

**Dotyczy postępowania: ,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega” – 5 zadań.**

Zamawiający informuje, że **po terminie** określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy w ramach wykonania zadania dopuszczalne jest zastosowanie słupów, które nie są anodowane?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Pytanie 2:**

Czy materiały z rozbiórki tj. kostka brukowa, krawężniki drogowe, waga samochodowa oraz trelinka, zostają po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z** **zapisem § 10 ust. 4 projektu umowy.**

**Pytanie 3:**

W związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 26.04.2022 r., gdzie termin związania z ofertą (90 dni) przypada na dzień 24.07.2022 r., proszę o informację czy termin wykonania robót oraz termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku ZRID (31.08.2022r.) , również zostaną wydłużone ?

**Odpowiedź:**

**§ 3 ust. 2 w projektach umów odpowiednio dla zadania 1-5 otrzymuje brzmienie:**

2. Zamawiający przewiduje czteroetapową realizacje robót:

a) Etap I - obejmuje 10 % zaawansowania całości zadania. Termin wykonania do: **14.10.2022**

b) Etap II - obejmuje 40 % zaawansowania całości zadania. Termin wykonania do: **13.01.2023**

c) Etap III - obejmuje 60% zaawansowania całości zadania. Termin wykonania do: **30.06.2023**

d) Etap IV - obejmuje 100% zaawansowania całości zadania. Termin wykonania do: ………. **– liczony w dniach od podpisania umowy.**

Za termin odbioru końcowego uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Załącznik nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 1 - zastępuje się załącznikiem nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 1 po modyfikacji,

Załącznik nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 2 - zastępuje się załącznikiem nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 2 po modyfikacji,

Załącznik nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 3 - zastępuje się załącznikiem nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 3 po modyfikacji,

Załącznik nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 4 - zastępuje się załącznikiem nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 4 po modyfikacji,

Załącznik nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 5 - zastępuje się załącznikiem nr 2 do SWZ projekt umowy zadanie 5 po modyfikacji.