**Załącznik nr 2**

**Umowa nr ………**

zawarta w dniu ………………………… w Tarnobrzegu, pomiędzy:

Miastem Tarnobrzeg, z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, REGON:830409092, NIP: 867-20-79-199, reprezentowanym przez: Dariusza Bożka – Prezydenta Miasta Tarnobrzega przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Tarnobrzega – Urszuli Rzeszut

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Panią/Panem …………………..…., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „……………………….” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji   
o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON ………….,*),* zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez …………………….. działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy[[1]](#footnote-1),

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1, na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). zwanej dalej ustawą PZP, została zawarta umowa na realizacje zadania pn.: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania pn.:** **Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu *„Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”*** ***współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.03.01.00-18-0044/17-00.***

o następującej treści:

**§ 1  
Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad prawidłowością wykonania robót budowlanych) na dostawę i montaż 673 jednostek odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Tarnobrzega, dla zadania Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „*Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”.*

Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w specjalności:

1. branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń
2. branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych   
   i elektroenergetycznych bez ograniczeń

2. Zamówienie obejmuje:

- uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami   
i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa   
i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń   
i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania,

- prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji,

- udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową na dostawy i montaż instalacji

3.Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru został opisany w **Załączniku nr 1** do niniejszej umowy.

**§ 2  
Termin wykonania umowy**

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy o którym mowa w § 1 w terminie:

**13 miesięcy od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia realizacji projektu oraz sporządzenia wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z wymogami RPO WP przewidzianymi dla projektu.**

2. Każda ze Stron jest uprawniona do wnioskowania o zmianę terminu obowiązywania umowy w sytuacji niezakończenia wykonywania montaży urządzeń i instalacji do dnia upływu terminu obowiązywania niniejszej umowy.

**§ 3  
Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą   
z zawodowego charakteru świadczonych usług, w zakresie, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób  
i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców.

4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu  
w formie pisemnej imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe osób, które będą wykonywały czynności inspektorów nadzoru w ramach wykonania przedmiotu umowy, a które to osoby Wykonawca wskazał jako osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje wskazane w zapytaniu ofertowym.

5. Wykonawca zapewnia, że podczas świadczenia usług jakiekolwiek prawa osób trzecich nie będą w najmniejszym stopniu przez Wykonawcę lub osoby, którymi posłuży się do wykonania umowy naruszone, a konsekwencje ewentualnych naruszeń poniesie Wykonawca.

6. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach w realizacji przedmiotu umowy lub o innych przypadkach, w których zagrożone byłoby wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią np. brak zgody właściciela na wejście na teren nieruchomości, siła wyższa – izolacja/kwarantanna w związku z pandemią.

7. Godziny pracy i podejmowane w ramach wykonania przedmiotu umowy czynności nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy projektu  
 – w przypadku takiej konieczności – także w dni wolne od pracy.

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do zapewnienia ciągłego kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego, a w szczególnych przypadkach do osobistej obecności   
w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

9. Po zakończeniu Umowy w terminie do 7 dni Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy opisane i ułożone chronologicznie oraz zabezpieczone w segregatorach. Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

**§ 4  
Nadzór nad realizacją umowy**

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji niniejszej umowy powierza się:

a) po stronie Zamawiającego ................................ numer telefonu ………………………….., adres e-mail ……………………………..

b) po stronie Wykonawcy .................................numer telefonu ………………………………., adres e-mail ……………………………..

**§ 5  
Wynagrodzenie i płatność**

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za całość wykonanego przedmiotu umowy w wysokości ………………….. zł netto plus podatek VAT 23 % w kwocie ……………..…… zł, co daje kwotę brutto …………………………….. zł. w tym:

* za sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad prawidłowością wykonania robót budowlanych) nad dostawą i montażem **jednej instalacji** w wysokości ………………….. zł netto plus podatek VAT 23 % w kwocie ……………..…… zł, co daje kwotę brutto …………………………….. zł.

2. Rozliczanie z Wykonawcą będzie regulowane fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:

* 1. faktur częściowych po weryfikacji ocen technicznych obiektu i dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych
  2. oraz faktury końcowej po zakończeniu realizacji całości świadczenia Wykonawcy na pozostałą kwotę stanowiącą różnicę wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy i kwoty faktur częściowych.

3. Płatność częściowa na podstawie faktury częściowej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danego zakresu zamówienia (potwierdzenie przeprowadzenia inspekcji nieruchomości biorących udział w Projekcie   
w terenie udokumentowane w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru wraz z określeniem zakresu inspekcji, dokumentacją fotograficzną (wersja elektroniczna) oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia) i po złożeniu do PGE Dystrybucja S.A. przez Wykonawcę robót budowlanych kompletnych, wypełnionych   
i podpisanych przez użytkowników wniosków o przyłączenie wykonanych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z częściowym protokołem odbioru do sieci energetycznej przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego całego zadania (potwierdzenie przeprowadzenia inspekcji nieruchomości biorących udział w Projekcie w terenie udokumentowane w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru wraz z określeniem zakresu inspekcji, dokumentacją fotograficzną (wersja elektroniczna) oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia), po złożeniu do PGE Dystrybucja S.A. przez Wykonawcę robót budowlanych kompletnych, wypełnionych i podpisanych przez użytkowników wniosków o przyłączenie wykonanych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z protokołem odbioru do sieci energetycznej wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Zamawiający może skrócić termin zapłaty prawidłowo wystawionej faktury częściowej   
i końcowej w przypadku:

* konieczności szybkiego rozliczenia zadania inwestycyjnego z udziałem środków zewnętrznych;
* konieczności zapłaty faktury częściowej do końca roku budżetowego;
* konieczności rozliczenia zadania inwestycyjnego do końca roku budżetowego.

6. Wartość faktur może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 6 umowy.

7. Zasady wystawiania faktur:

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące dane:

* Nazwa projektu: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania pn.:** **Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu *„Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”.***
* Nazwa i adres Wykonawcy
* NIP oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy

**§ 6  
Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy bądź jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

2) w przypadku opóźnienia w stawieniu się na w wyznaczonym czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, określonym zgodnie z Załącznikiem numer 1 pkt 6) do niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą godzinę opóźnienia;

3) nieprzeprowadzeniu przez Wykonawcę inspekcji montażu każdej instalacji realizowanej   
w ramach Projektu, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji, o której mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 1% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek nieprzeprowadzenia (braku udokumentowania);

4) nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru instalacji realizowanej w ramach Projektu, o której mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 1% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek nieuzasadnionej odmowy przeprowadzenia odbioru.

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Kary umowne mogą się sumować.

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy należnego Wykonawcy.

**§ 7  
Odstąpienie od umowy**

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) gdy Wykonawca przerwał realizację świadczenia usług bez uzasadnionej przyczyny   
i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

b) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego,

c) dwukrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru w tym postanowień umowy jest podstawą do rozwiązania umowy,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy możliwe jest   
w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający uzyska wiedzę o zaistnieniu podstawy   
do odstąpienia.

3. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa w całości szkody, której Zamawiający doznał od Wykonawcy, uprawniony jest on do dochodzenia odszkodowań przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

**§ 8  
Zmiana umowy**

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w przypadkach opisanych w umowie. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wpływu zmiany na terminy wykonania nadzoru.

2. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy   
w następujących przypadkach:

1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,   
a w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego przez okres   
co najmniej 14 dni.

2) Przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji projektu oraz sporządzenia wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z wymogami RPO WP przewidzianymi dla projektu.

4. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym §, może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy   
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.

7. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych   
z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów,   
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

8. Waloryzacja może być dokonana na umotywowany wniosek Wykonawcy, zawierający zakres zmian, o których mowa w ust. 7 lub 8, do którego winny być załączone dokumenty potwierdzające podstawy żądania zmiany wynagrodzenia. Wniosek o waloryzację wynagrodzenia może być złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy   
od dnia podpisania umowy, a wzrost cen był nie mniejszy niż 50% w stosunku do przyjętych   
w ofercie.

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy;

10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

**Gwarancja**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne instalacji powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim przez okres 5 lat na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektorów nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji   
i rękojmi za wady wykonanych robót, tj. 5 lat od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w komisjach stwierdzających ujawnione wady   
i określających sposób ich usunięcia oraz kontroli usunięcia wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu zamówienia oraz nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad w ramach wynagrodzenia,   
o którym mowa w umowie - bez dodatkowej zapłaty (Wymagany okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę wynosi 5 lat od końcowego protokołu odbioru robót), – o których poinformowany zostanie telefonicznie lub drogą elektroniczną na pięć dni przed planowanym terminem wymagalnej obecności, nie rzadziej niż raz na rok.

5. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych   
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie,   
bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć poniesioną przez Zamawiającego szkodę w pełnej wysokości.

**§ 10  
Okoliczności siły wyższej**

1. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania lub po dacie, od której umowa obowiązuje.

2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie niezależne od woli stron losowe zdarzenia zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy   
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej staranności,   
w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia np. kwarantanna/izolacja z powodu COVID-19, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji.

3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar   
i odszkodowań w niej przewidzianych.

**§ 11  
Ochrona danych osobowych**

1. Zamawiający przekazuje w formie wykazu Wykonawcy adresy nieruchomości oraz dane ich właścicieli z wykazem typów montowanych instalacji.

2. Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na cele realizacji Przedmiotu umowy.

**§ 12  
Prawa autorskie**

1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stworzy utwór (w szczególności opinie, zdjęcia etc), to z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy stanowiących przedmiot prawa autorskiego (dalej: Utwory),w zakresie następujących pól eksploatacji::

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami   
i w jakiejkolwiek formie;

b) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy przedmiotu zamówienia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania   
i reemitowania, a także publicznego udostępniania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wprowadzanie Utworów do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający,

f) wykorzystania Utworów przez Zamawiającego na potrzeby wykonywania zadań publicznych, w szczególności do przeprowadzenia w całości projektu: **Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu *„Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.03.01.00-18-0044/17-00*** a następnie do przeprowadzenie na ich podstawie kolejnych postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności Utwory będą stanowiły podstawę do opracowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 obejmuje również:

a)  przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1;

b) wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych.

3. Wykonawca zapewnia, że Utwory będą oryginalne i nie będą naruszać praw,  
w szczególności praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego oraz wszelkie inne należności zasądzone od Zamawiającego w tym postępowaniu.

4. Prawa autorskie nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym.

5. Wykonawca zezwala, aby Zamawiający, działający na jego rzecz inny podmiot,, w tym także następca prawny Zamawiającego dokonywali w Utworach niezbędnych zmian i korekt, które nie będą stanowiły naruszenia osobistych praw autorskich Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji projektu: **Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu *„Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.03.01.00-18-0044/17-00***  w oparciu o Utwory. Zamawiający jest uprawniony do realizacji ww. projektu także w oparciu o inne utwory, o ile nie naruszy to osobistych praw autorskich Wykonawcy.

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca zgadza się i zezwala na wyłączne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie, wykonywanie przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu umowy autorskich praw zależnych, tym samym Zamawiający jest uprawniony do stworzenia utworów zależnych w stosunku do Utworów lub zlecenia ich wykonania osobie trzeciej i korzystania z nich oraz do rozporządzania utworami zależnymi.

**§ 13  
Postanowienia końcowe**

1. Uzupełnienie lub zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania postanowień umowy, Strony są zobowiązane przede wszystkim do polubownego zakończenia sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, gdyż do umowy nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

4. Spory na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**Kontrasygnata Skarbnika:**

1. Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. [↑](#footnote-ref-1)