Projekt

## UMOWA nr BZP-I.272………...2022

zawarta w dniu ……………… roku w Tarnobrzegu

pomiędzy:

- Miastem Tarnobrzeg z siedzibą: ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg nr identyfikacyjny NIP:  867-20-79-199,  reprezentowanym przez :

- Prezydenta Miasta Tarnobrzega – Dariusza Bożka

- przy Kontrasygnacie Skarbnika Miasta	- Urszuli Rzeszut

zwanym w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”,

a firmą:   …………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę  Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dnia ………. r. sygn. akt BZP-I.271…….2022                                                                   i  dokonanego wyboru oferty Wykonawcy

§ 1  Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest  usługa  całorocznego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Tarnobrzegu w latach 2023-2025

  - ZAKRES I     - Rejon 1:  PRZYWIŚLE; *)

  - ZAKRES  II   - Rejon 2:  CENTRUM; *)

  - ZAKRES  III  - Rejon 3:  WSCHÓD; *)

  - ZAKRES  IV  - Rejon 4:  PARK DZIKOWSKI I ALEJA LIPOWA;

*) należy skreślić zakresy- rejony , których nie dotyczy oferta.

- Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy, dotycząca całorocznego kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w Tarnobrzegu - w Rejonie ……………………………, w  tym: parków, zieleńców, zieleni  urządzonej wzdłuż  dróg  komunikacyjnych oraz zieleni nieurządzonej,  obejmuje realizację prac zakwalifikowanych  do niżej wymienionych trzech  grup rodzajowych:

- Prace porządkowe – utrzymanie czystości terenu i elementów wyposażenia oraz utrzymanie letnie i zimowe alejek, placów  i schodów na terenach zieleni.

- Prace ogrodnicze – zakładanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej (trawniki, kwietniki, drzewa i krzewy).

- Mała architektura -  utrzymanie i konserwacja elementów wyposażenia terenów zieleni.

- Zakres rzeczowy prac objętych umową określony jest w Przedmiarze robót-formularzu cenowym (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Podana krotność w formularzu jest wielkością szacunkową        i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia prac w podanej krotności.

- Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90%. Zakres ilościowy prac wyniknie w trakcie realizacji umowy, w zależności od potrzeb oraz warunków pogodowych.

- Wykaz terenów objętych umową znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3        do  umowy)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania prac poza rejonem objętym umową tj.            w  lokalizacjach nie ujętych w załączniku 3 „Wyszczególnienie  obiektów    i  elementów terenów zieleni”, przy zachowaniu cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy przy czym wartość wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3.

- Strony dopuszczają możliwość wyłączenia  lub ograniczenia  części robót wskazanych w przedmiocie zamówienia.

- Ograniczenie zakresu terenowego utrzymania zieleni, wynikać może m.in. z tytułu zajęcia części terenów przez innych Wykonawców dla potrzeb realizacji działań inwestycyjnych lub remontowych, bądź  ich sprzedaży lub dzierżawy.

- Ograniczenie ilościowe robót wskazanych w przedmiocie zamówienia może wynikać  również 
z obiektywnych okoliczności spowodowanych:

- nietypowymi  warunkami wegetacyjnymi lub pogodowymi,

- trwałym wyeliminowaniem pewnych elementów wyposażenia terenów zieleni, na wskutek wandalizmu bądź kradzieży,

- czasowym  zajęciem części terenów przez innych użytkowników.

- Rozliczenie robót wykonanych na terenach zieleni częściowo wyłączonych z zakresu utrzymania  nastąpi  proporcjonalnie  do ilości robót wykonanych.

- Strony dopuszczają możliwość wzajemnej zamiany prac określonych w kosztorysie ofertowym przy zachowaniu cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, przy czym wartość wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3.

§ 2  Termin realizacji

Termin realizacji   usługi  będącej przedmiotem umowy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy, jednak nie wcześniej jak od 01.01.2023r. lub do wyczerpania środków finansowych (przed terminem zakończenia umowy) wskazanych w § 7 ust. 3 umowy.

§ 3  Obowiązki  i odpowiedzialność  Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 zgodnie z opisem zawartym w umowie oraz zgodnie z: warunkami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawnych, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2022.916 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) - dotyczy Zakresu II Centrum i Zakresu IV– Rejon 4: Park Dzikowski i Aleja Lipowa, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699) oraz ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022.1297 z późn. zm.) oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm, zasad dobrej praktyki ogrodniczej, wiedzy technicznej, a także wytycznych i zaleceń uzgodnionych ze Zamawiającym w trakcie realizacji umowy.

- Czas wykonania usługi jednorazowego koszenia trawników parkowych na terenach I kategorii utrzymania, określonych  w Wykazie obiektów i elementów terenów zieleni dla Zakresu ………… (Zał nr ........), wynikający z kryterium przetargowego nie może trwać dłużej niż ….. dzień/dni, licząc od dnia ustalonego przez Zamawiającego na rozpoczęcie prac, zgodnie z zapisem  § 5 ust. 1 umowy.

- Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału kosiarek samobieżnych, samowyładowczych, zbierających skoszoną trawę o szerokości koszenia przynajmniej 1 m i zestawów  - ciągników rolniczych wraz z kosiarkami zaciągnikowymi o szerokości koszenia przynajmniej 1,50 m, w udziale zadeklarowanym w ofercie.

- Wykonawca zapewni prowadzenie prac przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 
i kwalifikacje, dotyczy to w szczególności pracy z użyciem pilarek, kosiarek, wykaszarek, rębaków, pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych oraz innego sprzętu mechanicznego 
i maszyn samobieżnych.

- Wykonawca zapewnia nadzór nad realizowanymi pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad pracami wykonywanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, przez osoby posiadające uprawnienia wymagane w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) - dotyczy Zakresu II Centrum i Zakresu IV– Rejon 4: Park Dzikowski i Aleja Lipowa.

- Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie zieleni Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji robót odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywanych robót, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Podczas realizacji umowy Wykonawca  zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości 
w poszczególnych obiektach oraz do bezzwłocznego usuwania odpadów z terenów zieleni. Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonywania usługi są własnością Wykonawcy i zostaną przez niego zagospodarowane, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wyznaczonych przez Zamawiającego terminów realizacji robót, a w przypadku prac uciążliwych dla otoczenia, bądź powodujących utrudnienia dla odwiedzających tereny zieleni, do realizowania ich w godzinach wczesnorannych, popołudniowych i nocnych, a niekiedy w dniach wolnych od pracy – bez dodatkowego wynagrodzenia, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

- O wszelkich zaistniałych i zauważonych nieprawidłowościach na terenach zieleni, w tym 
o aktach wandalizmu oraz zniszczeniach i uszkodzeniach roślinności, elementów małej architektury, dróg oraz innego wyposażenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania:

- stanu czystości oraz przypadków nagłego zaśmiecania i podrzucania odpadów na terenach zieleni, a następnie odwrotnego podejmowania działań w celu zapewnienia należytego stanu porządkowego terenów zieleni,

- drzewostanu na powierzonych terenach zieleni  pod kątem stanu fitosanitarnego                     i technicznego oraz niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków występowania drzew lub krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu lub wymagających pilnej pielęgnacji, celem ustalenia stosownych działań.

- stanu technicznego elementów małej architektury, w szczególności ławek, koszy parkowych oraz konstrukcji kwietnikowych i donic.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do przystąpienia do czynności, określonych w Przedmiarze robót – formularzu cenowym w sytuacji podwyższonego ryzyka zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub w przypadku zagrożenia utraty lub zmniejszenia wartości mienia, stanowiącego własność Miasta Tarnobrzeg – w celu minimalizacji stwierdzonego zagrożenia, w czasie nie dłuższym niż ... godziny.

- Materiały używane przez Wykonawcę do realizacji robót winny być wysokiej jakości i trwałości. Powinny one odpowiadać wymogom Norm Europejskich, a w przypadku braku  odpowiednich, normom polskim, normom branżowym i deklarowanym normom zakładowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru robót utrzymaniowych, w celu dokumentowania realizacji prac, stanowiących przedmiot umowy. W rejestrze tym Wykonawca zobowiązany jest odnotowywać terminy rozpoczęcia i zakończenia robót oraz ich zakres rzeczowy i terenowy, a także wszelkie nieprzewidziane sytuacje jakie wystąpią w trakcie realizacji usługi.  Inspektor Zamawiającego będzie wpisywał do rejestru  bieżące uwagi 
i dyspozycje dla Wykonawcy.  Schemat oraz  forma prowadzenia ww. rejestru zostaną  określone  przez inspektora Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 
i szkody wynikłe  w trakcie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wszelkie prace oczyszczania z zanieczyszczeń stałych i ciekłych, błota,  piachu, liści, roślinności ukorzenionej oraz innych odpadów, zimowe utrzymanie na placach, chodnikach, parkingach, ścieżkach rowerowych Wykonawca winien wykonywać przy pomocy lekkiego sprzętu specjalistycznego nie powodującego uszkodzeń nawierzchni.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, nawierzchni  i wyposażenia terenu oraz zieleni w wyniku realizacji  niniejszej  usługi,  Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający poniesie koszty, zostanie nimi obciążony Wykonawca.

§ 4  Podwykonawcy

- Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac lub                      w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców                          w poniżej określonym zakresie prac:

- [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………….........................]

- [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………..……………………..]

- Zmiana zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzednio poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian do ust. 1, w formie aneksu do umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich  przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace (ich jakość)                                   i terminowość ich wykonania, bezpieczeństwo prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz za rozliczenie finansowe z Podwykonawcami za wykonane prace.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej umowy                  o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy.

§ 5   Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do zlecania Wykonawcy prac do wykonania w poszczególnym miesiącu kalendarzowym w terminie do 7 dni danego miesiąca. Ustalony zakres prac na dany miesiąc będzie przesyłany Wykonawcy drogą elektroniczną. Dodatkowo do zakresu prac wlicza się bieżące zlecenia przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczną  przez Zamawiającego, których termin wykonania ustala Zamawiający.

- Zamawiający zapewnia nadzór nad realizacją danego etapu zadania, w tym przekazywanie posiadanych materiałów i innych dokumentów potrzebnych do realizacji danego etapu zadania.

§ 6  Nadzór

            - Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełnić będą :

……………………………………………...   tel. ………………., adres e-mail: ………………………………………………

(w zastępstwie)   …………………………. tel. ……………, adres e-mail: ………………………………………………

            - Ze strony Wykonawcy robotami utrzymaniowymi  kierować będą:

……………………………………………...   tel. ……………….,   adres e-mail: ………………………………………………

(w zastępstwie)   …………………………. tel. ……………, adres e-mail: ………………………………………………

            - Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy nie wymaga zmian co do treści umowy i może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy

§ 7  Wynagrodzenie umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie formularza powykonawczego sporządzonego na koniec każdego miesiąca po wykonaniu rzeczowego zakresu prac i zatwierdzonego przez Zamawiającego, w oparciu o ceny jednostkowe                 i ryczałtowe z formularza cenowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Ceny jednostkowe i ryczałtowe określone przez Zleceniobiorcę w formularzu cenowym nie podlegają zmianom  w okresie ważności niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych                  w § 13 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w okresie  umownym – 3 lat, nie może przekroczyć kwoty:

- Wartość  brutto: …………… zł.

(słownie : ………………..)

- Wartość  podatku  VAT (8%) ……………….. zł;

(słownie podatek VAT: ……………)

- Wartość  podatku  VAT (23%) ……………. zł;

(słownie podatek VAT: …………..

- Wartość  netto …………. zł.

(słownie : …………………)

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 3 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie wykonanych etapów prac odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca będzie wystawał fakturę VAT raz w miesiącu, za prace wykonane w poprzednim miesiącu.

- Wykonanie prac dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy, zgodnie ze specyfikacją wykonanych czynności opisanych                         w przedmiocie zamówienia i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca złoży fakturę VAT za wykonanie części zadania po pozytywnym, bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego prac, o których mowa w § 1 ust. 3, zgodnie z trybem określonym                       w § 9  umowy oraz przedłożeniu dokumentów określonych w ust. 1.

- Wykonawca powinien wskazać w wystawianych fakturach VAT numer umowy, na podstawie której wystawiono dokument i dostarczać je do Zamawiającego na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega,                    ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………………. w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami. Strony umowy ustalają, że faktura będzie wystawiona na: Nabywca: Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,                      NIP: PL 8672079199.

- Za dzień zapłaty faktury ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, w wysokości odsetek ustawowych.

§ 8  Zamówienia uzupełniające

- Strony dopuszczają możliwość  udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 2,5% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia uzupełniające  mogą dotyczyć wykonania podobnych usług lub tego samego rodzaju  usług, które zostały ujęte w przedmiarze robót zawartym w SWZ dla zamówienia podstawowego, gdy zachodzi potrzeba ich wykonania w ilości wykraczającej  poza ilość przyjętą                      w  ww. przedmiarze robót lub  gdy  będą one wykonywane na terenach zieleni miejskiej                                    w  lokalizacjach nie ujętych w SWZ dla zamówienia podstawowego,  w związku  z koniecznością  objęcia utrzymaniem dodatkowych  terenów zieleni w danym rejonie Tarnobrzega.

- Udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, nastąpi w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za zamówienia uzupełniające, nastąpi na drodze negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,  w oparciu o uzgodnione  ceny jednostkowe i ryczałtowe, które jednak nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe i ryczałtowe  tego samego rodzaju robót, przyjęte w umowie podstawowej, obowiązujące w okresie trwania umowy. Podstawą zawarcia umowy będzie protokół z negocjacji.

§ 9  Kontrole i odbiory prac

- Zamawiający w każdym momencie ma prawo do dokonywania kontroli w trakcie wykonywania prac. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru  Przedmiotu umowy.

- Z czynności kontroli i odbioru sporządza się protokół odbioru podpisany przez Strony.

- Nieobecność Wykonawcy lub upoważnionego pisemnie pełnomocnika nie wstrzymuje czynności kontroli i odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń        i zarzutów w stosunku do wyniku kontroli i odbioru.

- Stwierdzenie nieprawidlowości następuje każdorazowo protokołem w obecności przedstawicieli obu Stron umowy. W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy odmówi udziału w kontroli lub odbiorze, Strony ustalają, że podstawą do naliczenia kar umownych będzie jednostronny protokół kontroli lub odbioru. Wykonawca w takim przypadku jest zobowiązany zastosować się do ustaleń pokontrolnych lub poodbiorowych.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego wykonania prac Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich poprawienia w określonym przez Zamawiającego terminie. Wezwanie może być dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości  w wykonanych pracach dających się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia nieprawidłowości, wyznaczając jednocześnie uzasadniony termin na ich usunięcie.

§ 10  Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić, na rzecz Zamawiającego, następujące kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w umowie lub  w korespondencji pomiędzy Stronami umowy, w tym w korespondencji elektronicznej, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3.;

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonanych pracach stwierdzonych podczas ich odbioru bądź nieprawidłowości w wykonanych pracach stwierdzonych podczas kontroli - w wysokości 250,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3.;

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości wykonanych prac ujawnionych                w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 250,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3;

  - za niedotrzymanie terminu prac wynikającego z kryterium przetargowego tj.  jednorazowej usługi koszenia wszystkich trawników parkowych na terenach I kategorii utrzymania, określonych  w Wykazie obiektów i elementów terenów zieleni dla Zakresu ………….. (Zał nr ........) - w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za niedotrzymanie czasu reakcji wynikającego z kryterium przetargowego, tj.  czasu reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do przystąpienia do czynności, określonych                       w Przedmiarze robót – formularzu cenowym  w sytuacji podwyższonego ryzyka zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub w przypadku zagrożenia utraty lub zmniejszenia wartości mienia stanowiącego własność Miasta Tarnobrzeg – w celu minimalizacji stwierdzonego zagrożenia,                   tj. w czasie nie dłuższym niż ... godziny  - w wysokości 150,00 zł brutto za każde rozpoczęte pół godziny zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa                   w § 7 ust. 3,

  - jeżeli Wykonawca nie będzie realizował usługi za pomocą deklarowanych w ofercie kosiarek samobieżnych, samowyładowczych, zbierających skoszoną trawę o szerokości koszenia przynajmniej 1 m i zestawów  - ciągników rolniczych wraz z kosiarkami zaciągnikowymi o szerokości koszenia przynajmniej 1,50 m zapłaci karę umowną   w wysokości 500,00 zł                         za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi naruszenie tego warunku);

  - w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7ust. 3;

  - za brak przedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób zgodnie z § 14 ust. 2 i 3   umowy - w wysokości 150,00 zł          za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu dokumentów (każdorazowo),

  - za niezatrudnienie przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę – w wysokości 3 000,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy niezatrudnienia każdej osoby.

- Strony postanawiają, że Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokość kary umownej, zgodnie z wystawioną notą obciążeniową.

- W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy lub usunięcia nieprawidłowości.

- W przypadku rozwiązania  umowy postanowienia niniejszego paragrafu oraz § 11 pozostają wiążące dla Stron.

- Zmawiający określa łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony do wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3 umowy.

§ 11  Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy

Prawo zamówień publicznych

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.

Odstąpienie nie może być podstawą do zapłaty za wykonany do dnia odstąpienia zakres

umowy.

3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w przypadku dwukrotnego naliczenia kar umownych,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac w ciągu 2 tygodni od umownego terminu ich rozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpił do ich realizacji, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego                w wezwaniu,

- Wykonawca przerwał realizację prac objętych umową i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie,         a warunki pogodowe w przypadku prac ogrodniczych pozwalają na ich realizację.

§ 12  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

- Wykonawca zapewnia wysoką jakość robót i udziela rękojmi na wykonane prace dotyczące małej architektury i nasadzeń roślin wieloletnich na okres  12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokółu odbioru tej czynności.

- W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ubytków nasadzeń roślin wieloletnich w ramach umowy w ilości 100% liczby nowych nasadzeń (koszty materiałów i robocizny obciążają Wykonawcę) z wyjątkiem ubytków spowodowanych kradzieżą lub celowym zniszczeniem niezależnym od Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądów w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wezwie Wykonawcę do ich usunięcia na własny koszt.

- Dla roślin wymienionych na nowe w ramach rękojmi, okres rękojmi liczony jest od momentu ich wymiany.

§ 13   Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej 
w  postaci aneksu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

- zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  na realizację przedmiotu Umowy,

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać  usunięcie rozbieżności                             i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy.                         Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą   z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź,  oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne.

- Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy ( w tym ceny i terminu wykonania zamówienia) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                         o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku                      z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,                                w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 b)   niniejszego paragrafu.

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa                     w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. d)  niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Zleceniobiorcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją

zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania

zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca,   w którym złożono ofertę Zleceniobiorcy,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów

lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Zleceniobiorcy,

- sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia

nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 15 %

w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 umowy;

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 13-go miesiąca

obowiązywania niniejszej umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę, powinna powiadomić drugą Stronę o konieczności zmiany umowy                            w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających tą zmianę, na piśmie lub              w formie elektronicznej, wraz z uzasadnieniem. Druga Strona powinna w ciągu kolejnych     14 dni wystosować odpowiedź na wniosek Strony wnioskującej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, iż Strona nie wyraziła woli do dokonania zmiany umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy  jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.

§ 14  Klauzula społeczna

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących    prace     objęte zakresem      zamówienia  wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia tj. prace fizyczne oraz operatorów  sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 ;

- Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika robót do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego

przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli zamawiający o to wystąpi.

- Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych  w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę.

§ 15  Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
z dn. 11września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny lub przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Nr 1. Kosztorys ofertowy (Przedmiar robót – Formularz cenowy).

Nr 2. Warunki  wykonania robót utrzymaniowych.

Nr 3. Wyszczególnienie  obiektów  i  elementów terenów zieleni – rejon ………….

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta